**Plan zapewnienia dostępności w Urzędzie Miejskim w Wąsoszu**

**w okresie od listopada 2021 do grudnia 2022 r.**

Stosownie do przepisów art. 14 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.), ustala się **Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Wąsoszu.**

| **Zadania do realizacji** | **Czas realizacji** | **Podmiot odpowiedzialny** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- |
| * **Działania w obszarze dostępności cyfrowej**
 |
| Dostosowanie strony internetowej do standardów WCAG 2.1. | I kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki  | Zlecenie usługi |
| Dodanie zakładki na stronie internetowej „Dostępność” i zamieszczenie w niej wszelkich informacji dla osób ze szczególnymi potrzebami.  | IV kwartał 2021 r. | Koordynator jednostki GOPS/ Koordynator ds. dostępności | Zlecenie usługi |
| Szkolenie kadry w zakresie przygotowywania dokumentów dostępnych cyfrowo.  | III kwartał 2022 r.  | Koordynator ds. dostępności | Zlecenie usługi |
| * **Działania w obszarze dostępności architektonicznej**
 |
| Oznaczyć miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych kontrastowo, z zastosowaniem powierzchni antypoślizgowej.  | II kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki/ Koordynator ds. BHP |  |
| Zamontować przy miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych rampy podjazdowej na chodnik.  | II kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki/ Koordynator ds. BHP  |  |
| Oznaczyć kontrastowo powierzchnie schodów (pierwszy i ostatni stopień). | I kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki/ Koordynator ds. BHP |  |
| Zastosować zmienną fakturę, powierzchnię antypoślizgową na schodach przy wejściu głównym.  | I kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki/ Koordynator ds. BHP |  |
| Zastosować nawierzchnię antypoślizgową na podjeździe dla wózków inwalidzkich.  | II kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki/ Koordynator ds. BHP |  |
| Zastosować czytelnie informacje dotyczące oznaczenia pięter w budynku i jego części (A i B)  | II kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki  |  |
| Stosować na wszelkich tablicach informacyjnych dużych i bezszeryfowych czcionek.  | III kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki  |  |
| W miarę możliwości oświetlić drogi ewakuacyjne.  | IV kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki/ Koordynator ds. BHP |  |
| Oznaczyć kontrastowo szklane elementy drzwi.  | I kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki/ Koordynator ds. BHP |  |
| Montaż windy w budynku.  | 2022 r.  | Koordynator jednostki/ | Usługa zlecona |
| * **Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej**
 |
| Wdrożenie usługi tłumacza języka migowego.  | IV kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki  | Usługa zlecona  |
| Wdrożenie na stronie internetowej w zakładce „Dostępność” wniosku o zapewnienia dostępności oraz informacji o braku dostępności.  | IV kwartał 2021 r. | Koordynator jednostki/ Koordynator ds. dostępności  |  |
| Przygotowanie wniosku o zapewnienie dostępności w formie PJM. | I kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki  | Usługa zlecona  |
| Zamieszczenie tablicy informacyjnej o możliwości wizyty w podmiocie z psem asystującym. | I kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki  |  |
| Zainstalowanie pętli indukcyjnej w pomieszczeniach, gdzie obsługiwani są najczęściej interesanci.  | III kwartał 2022 r. | Koordynator jednostki  | Usługa zlecona  |